國立臺北科技大學97學年度第2學期
校務基金管理委員會會議紀錄
時  間：中華民國98年4月13日（星期一）上午10時30分
地  點：行政大樓3樓第一會議室

主持人：李校長祖添                          紀錄：楊馥菁

出席人員：蔡委員忠杓、李委員清吟、姚委員立德、任委員兆亮、黎委員文龍、王委員文俊、黃委員有評（請假）、洪委員文平、余委員政杰（請假）、張委員永宗、章委員裕民（請假）、李委員新霖、邉委員守仁、蔡委員瑤昇
列席人員：學務處項組長前、總務處卓副總務長清松、研發總中心芮主任祥鵬、人事室陳主任慧芬、研發處羅明雪小姐、謝建財先生及許嘉芬小姐、會計室鍾組長秀英
壹、主席致詞：（略）
貳、宣讀上次會議決議：（略）
參、工作報告

總務處工作報告：（略）
肆、提案討論

案由一：擬修訂國立台北科技大學5項自籌收入收支管理辦法，提請  討論。（會計室彙整說明，請各相關單位依序報告） 
說  明：
一、「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」業於97年4月10日修訂第8及第9條條文。教育部97年4月10日台高通字第0970052736號函，請各校就現有校務基金5項自籌收入收支管理規定，倘有尚未報部備查或條文內容與本辦法修正條文不符者，應儘速修正報部備查。

二、本校前依上開規定，於97年7月30日以北科大會字第0975001753號函報部備查。該部97年12月31日台技（二）字第0970260159號函復意見，請本校依說明修正後再報部。

三、本校目前依來函說明配合修正如附件，擬於委員會審議通過後報部備查。

四、檢附各業務單位條文對照表（請會計室總說明後，再由各業務單位依序說明修訂內容）。
審議資料：詳附件。
決  議：
一、a.教育部97年12月31日台技二字第097026159號函說明，五項自籌收支相關規定，須請增列「提校務基金管理委員會審議通過，報教育部備查後實施」文字。
b.本校於98年3月19日上午10時赴教育部，與技職司、人事處及會計處，就五項自籌收支管理規定相關事宜進行協商。技職司於會後彙整內部意見後通知本校，將相關規定修改為「提校務基金管理委員會審議通過後，並報教育部備查」。
c.上開協商決議，請於五項自籌收入各相關收支規定修訂條文報部時，於去函中說明
二、各相關規定中共同性條文之修訂內容請一致化，其內容為「本辦法經行政會議及校務基金管理委員會審議通過，並報教育部備查，修正時亦同。」

案由二：為辦理本校「生醫材料工程跨領域研發中心」貴重儀器設備費460萬元，擬請同意由校務基金經費支應。（研發總中心說明） 

說  明：

一、2008年成立之「生醫材料工程跨領域研發中心」，為配合提升生物科技所明年度之系所評鑑之整體成效，並提升本校在生醫材料、醫學工程等多方面之研究能量，研究活動範圍擴及生化與分子生物分析、動物細胞培養、材料合成與試驗、生物晶片研究等多領域研究，然本校尚缺少整合此類跨領域研究之核心實驗室與貴重儀器室。

二、本案規劃增設之貴重儀器包括流式細胞儀等設備，總預算460萬元。 

決  議：照案通過。
案由三：為本校辦理「教學研究大樓新建工程」案之工程經費及後續之內裝設備費，擬准由校務基金支應。（總務處說明）

說  明：

一、依本校中長程計畫第3.8節之「教學研究大樓新建工程」計畫辦理，擬於東校區興建一幢供教學及研究使用之「教學研究大樓」。

二、本案「教學研究大樓新建工程」業奉行政院97年11月24日院授主孝三字第0970006220號函核定計畫及總工程經費9億9544萬8535元在案，由教育部補助興建所需費用80%，本校自籌20%。

三、本案已於97年9月22日完成都審，並已完成結構外審、綠建築候選證書申請，已辦理建照申請中，預計4月中旬取得建照。已完成細部設計，營管單位即將完成審查。經報部並獲教育部98年3月5日台總（二）字第0980026889號函同意採最有利標方式辦理，目前已開始辦理工程招標相關作業。

四、本案依目前進度推估，預估98年度工程經費約7,266萬元（不含預付款約9,000萬元），99年度工程經費約2億4,022萬元， 100年度工程經費約4億7,127萬元，101年度工程經費約2億1,085萬元。

五、配合本大樓之進駐使用，另編列1億4,925萬元之內裝及設備費。因本大樓為供化工系、生技所、分子系教學研究使用，配合系所特殊之實驗室排氣、廢水處理需求，必須完成後始可符合安全衛生相關法令規定；另因配合發包預算而減項之項目，也必須完成後才可滿足使用機能。因此內裝及設備費預算於100年度及101年度分年編列。

六、依「教育部所屬機關學校重大公共建設計畫管考作業要點」規定，於當年度五月三十一日前完成工程招標且準備動工後，教育部始編列次年度補助經費；其工程開工之當年度所需經費，由自籌款支應為原則。本案預定於6月初完成發包，本（98）年度所須經費擬以補辦預算方式辦理，以自籌款支應。以後年度預算則依規定程序辦理。

決  議：
一、為確保本校權益，於本案工程預付款相關條文中適當加入保護本校權益之文字。
二、預付款部分酌予分年分期，以避免98年連同工程款部分需補辦預算金額超過一億。
三、請校內相關單位與教育部協商，為使99年可編列國庫補助預算，行文該部就本案延長法令規定完成工程招標等時間，俾利國庫補助款預算編列。
四、有關教研大樓進駐相關系所之實驗室廢水及廢棄物處理，請多參考其他學校作法，如台大、交大等，以節省成本。
五、為達成可辦理補辦預算規定之執行率及達成率，請總務處、研發處及會計室就尚須達成之金額進行會商，由  鈞長於行政會議或公開場合中動員全校力量加強執行資本門預算，以符合規定之比例，並完成補辦預算，以利工程順利進行。
六、內裝及設備費部分，會上所提1億4,925萬元為暫編數，未來需再提會討論。
伍、臨時動議：（無）
陸、散會（中午12時15分）。
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